- Изменения в проектную декларацию по строительству многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями литер 8 на земельном участке микрорайона «Московский» в г. Иваново

- г. Иваново                                                                                                30.12.2013 года

- Внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями литер 8 на земельном участке микрорайона «Московский» в г. Иваново:

2.     Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта: строительство многоквартирного жилого дома  со встроено-пристроенными помещениями (строительный литер №8) на земельном участке с кадастровым номером:        37:24:00 00 00:0068 по адресу: г. Иваново, ул. Кудряшова.
Сроки реализации проекта строительства:
Начало – дата подписания разрешений на строительство: 2009 г.
Окончание – II квартал 2014 г.

2.8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного жилого дома:

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: II квартал 2014 г.
                                                                                                                                                          В приемке жилого дома в эксплуатацию принимают участие:
- застройщик ОАО «Ивановская Домостроительная Компания»;
- служба государственного строительного надзора по Ивановской области.

Генеральный директор ОАО 
«Ивановская Домостроительная компания»                                                 Н.В. Красносельских